# 河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）土地房屋征收工作方案（征求意见稿）

国道G205改线项目是我市未来发展的“大动脉”，为保障G205国道项目的用地供给，如期推进项目建设，江东新区管委会决定实施征收G205国道东移项目江东新区临江段的集体土地。为确保项目土地房屋征收工作有序组织进行，结合新区实际，制定本方案。

- 组织领导

- 成立河源市G205国道东移项目江东新区临江段土地房屋征收工作领导小组，其组成人员如下：

- 组      长：朱永生（新区党委副书记、管委会主任）

- 副  组  长：袁作平（新区党委委员、管委会副主任、市公安局江东分局局长）

- 黄志辉（新区党委委员、管委会副主任）

- 丘云飞（新区党委委员、管委会总经济师）执行组长：疏  纲（新区党委委员、管委会副主任）

- 执行副组长：温远良（临江镇党委书记）

成      员：朱显光（新区党政办公室主任）

陈俊辉（临江镇党委副书记、镇长）

赖紫辉（新区发展财政局局长）

贺超雄（新区社会事务局局长）

王建林（新区自然资源和城乡建设局局长）

钟  坚（新区农林水务局局长）

邹伟东（新区行政综合执法局局长）

郭俊芳（新区自然资源和城乡建设局一级主任科员）

张惠庭（市公安局江东分局副局长、临江派出所负责人）

黄远君（新区政法工作办公室专职副主任）

领导小组下设指挥部，由新区党委委员、管委会副主任疏纲任总指挥，临江镇党委书记温远良任副总指挥，成员由陈辉俊、赖紫辉、王建林、郭俊芳、李碧辉等同志组成，指挥部下设综合协调组、思想工作组，业务组，维稳治安防控组、历史遗留问题处理组、建筑物类别界定工作组、国有土地房屋处置组等7个工作组。各工作组职责如下:

(一)综合协调组

负责项目土地房屋征收工作统筹安排和日常工作的管理及后勤、协调，负责检查项目依法行政、法定程序等执行情况收集及统计数据资料，定期要做好征收工作进度等信息的收集下达与上报等工作。

组  长:陈俊辉

副组长:叶志强、陈汉和

成员由新区管委会有关部门和临江镇人民政府抽调人员组成。

(二)思想工作组

负责项目实施的宣传发动工作，负责被征收农户的思想工作，负责宣传、宣教项目征收工作的法律法规以及奖励优惠政策，负责做通被征收人按政策法规，丈量、搬迁腾空等思想工作。

组  长:温远良

副组长:陈俊辉、叶志强、陈汉和、邓鸿斌、邓伟锋

成员由新区管委会有关部门和临江镇人民政府抽调工作人员组成(可按分片、分类包干的形式组成若干个工作小组)。

# （三）业务组

具体负责项目土地和房屋征收补偿及安置等各项征收业务。

组  长:温远良

副组长:陈俊辉、叶志强、陈汉和、邓鸿斌、邓伟锋、郭俊芳、李碧辉

业务组下设土地、房屋征收业务组和迁坟业务组:

1.土地、房屋征收业务组

组长:陈俊辉

副组长:叶志强、陈汉和、张浩

成员由新区管委会有关职能部门和临江镇人民政府抽调人员组成。

具体负责项目土地、房屋的征收补偿工作，严格按政策做好土地、房屋征收的各项业务工作。每天要将丈量、签订协议的情况向综合协调组报送一次，各有关工作人员要将丈量表做好签名确认工作。

2.迁坟业务组

组  长:叶廷操

副组长:钟仲禹、邓光红

成员由新区管委会有关职能部门和临江镇人民政府抽调人员组成。

# (四)维稳治安防控组

负责防控项目实施过程中可能产生的风险、做好项目推进中治安维稳及防控工作。

组  长:叶志强

副组长:张惠庭、李坤

成员由市公安局江东分局、新区行政综合执法局和临江镇人民政府抽调人员组成。

# (五)历史遗留问题处理组

负责区域内土地房屋征收遗留问题的调查处理工作。组成人员如下:

组  长:温远良

副组长:叶志强、凌利恩、郭俊芳

成员由新区管委会有关职能部门和临江镇人民政府抽调人员组成。

# (六)建筑物类别界定工作组

负责征收范围内建筑物的类别、性质、面积、权属等四个方面的界定工作。组成人员如下:

组  长:叶廷操

副组长:江锋源

成员由新区自然资源和城乡建设局、行政综合执法局和临江镇人民政府抽调人员组成。

# (七)国有土地房屋处置组

具体负责区域内国有土地房屋、建（构）筑物处置工作。组成人员如下:

组  长:王建林

副组长:李碧辉

成员由新区管委会有关职能部门和临江镇人民政府抽调人员组成。

具体负责：1.收集汇总收回区域内国有土地使用权相关资料，并对土地收回成本进行审核；2.制定收回国有土地使用权方案；3.对土地所有权人按照收回国有土地使用权方案进行土地置换或货币补偿；4.对原土地使用权人土地办理注销土地登记手续等相关工作。

- 实施范围

- 根据业主单位提供的河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）红线图测算，G205国道东移项目江东新区（临江段）涉临江镇梧峰村、年丰村、澄岭村、联新村、禾坑村、桂林村土地，总面积约1450.965亩。具体以用地红线图为准（见附图）

- 时间要求

- 计划用1年时间完成本项目土地房屋征收及安置工作（2021年3月至2022年3月）。

- 四、工作安排

由新区管委会作为河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）建设实施主体负总责，抽调新区有关职能部门、临江镇人民政府人员具体负责推进此项工作。各有关单位具体分工如下：

（一）新区发展财政局负责项目立项审批和资金筹措、监督使用。新区自然资源和城乡建设局协助。

（二）新区自然资源和城乡建设局负责安置用地及村集体留用地选址、规划、放线等工作，负责组织用地报批，制订土地房屋征收补偿方案，拨付土地房屋征收补偿资金，指导临江镇政府实施土地房屋征收等工作，具体业务由临江镇组织实施。负责对镇级征拆机构报送的征地材料进行补偿金核算和发放补偿金，指导征地拆迁工作，监督检查征地拆迁有关政策的落实情况。新区组织人事和社会保障局、发展财政局、农林水务局协助。

（三）临江镇、新区自然资源和城乡建设局负责村集体留用地安置工作。临江镇负责收集各村土地征收及集体留用地数据，并制定留用地安置方案，上报请示新区管委会。新区自然资源和城乡建设局负责确定规划留用地地块选址位置、用途、容积率，出具规划用地红线，并组织用地报批、办理规划、用地手续。新区管委会根据留用地安置方案及规划设计条件，召开会议讨论决定，以会议纪要的形式同意村集体留用地安置方案，并明确时间节点。

（四）新区组织人事和社会保障局负责做好被征地农民养老保障工作。

（五）新区农林水务局负责林地报批及违法使用林地的处置工作。

（六）新区行政综合执法局负责G205国道东移项目江东新区（临江段）征收范围内征地拆迁法规宣传、违法违章建筑及非法广告牌匾的拆除工作;负责根据征迁工作领导小组的安排，全力配合部门、临江镇政府开展征地拆迁工作。

# 五、土地房屋征收补偿和安置标准

（一）土地征收补偿标准:结合新区实际，河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）土地征收补偿标准参照河源市高铁新城征地补偿标准执行。

（二）土地征收安置标准: 1.村集体留用地按《广东省人民政府办公厅关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》（粤府办〔2016〕30号）执行；2.被征地农民养老保障按照《转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》(粤府办〔2010〕41号)执行。

（三）房屋征收补偿标准、房屋征收安置标准、建筑物界定及农村家庭分户原则:河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）房屋征收补偿安置的原则、范围、标准、方式，建筑物的界定及家庭分户原则，临时过渡方式，停产停业损失，补助和奖励参照河源市高铁新城房屋征收补偿安置的方式及标准执行。

# 六、工作经费

（一）土地征收工作经费，按土地征收（含临时用地）面积6元／平方米标准计算，由新区管委会按照镇、村二级的适度比例统筹安排。

（ 二）土地监管经费按土地征收面积2元／平方米标准计算。

（三 ）征地服务费按土地征收面积1元／平方米标准计算。

（四）房屋征收工作经费按房屋征收补偿安置总额的0.5%计算。

（五）清表清障费按照实际工作量计算。

（六）各单位抽调工作人员给予适当的出勤补助（按实际工作日每人每天80 元计算 ）。

（七）每个工作小组每月工作用车油料费补助5000 元。

（八）领导小组经费及其它费用视实际情况核发。

# 七、资金管理

（一）土地征收补偿资金：新区发展财政局按征收进度将补偿资金拨付到新区自然资源和城乡建设局，定期结算，再将补偿资金拨付至临江镇，由临江镇以转账支票的形式支付给被征地农民。

（二）房屋征收补偿资金：新区发展财政局按征收进度将补偿资金拨付到新区自然资源和城乡建设局，定期结算，再将补偿资金拨付至临江镇，由临江镇以转账支票的形式支付给被征地农民。

（三）其它资金按照有关规定办理申请，经审批后拨付。

# 八、办公地点

临江镇人民政府，临江镇梧峰村、年丰村、澄岭村、联新村、禾坑村、桂林村村委会，江东新区自然资源和城乡建设局。

# 附件1.河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）土地征收补偿安置方案

附件2.河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）房屋征收补偿安置方案

# 附件1

河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）土地征收补偿安置方案

为确保河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）土地征收工作的顺利进行，根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省征地补偿保护标准》等有关规定，结合河源市区土地征收及新区实际，制定本方案。

一、征地范围

本次河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）涉临江镇梧峰村、年丰村、澄岭村、联新村、禾坑村、桂林村土地，总面积约1450.965亩。具体以用地红线图为准(见附图)。

二、土地征收补偿及安置标准

# （一）土地征收补偿标准

上述涉及被征地村集体土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费和地上附着物(含坟墓)的补偿标准参照河源市高铁新城土地征收补偿安置方案(见附件1-1、1-2、1-3)。

# （二）土地征收安置

农村集体留用地按《广东省人民政府办公厅关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》(粤府办([2016]30号)执行。

1.留用地以被征地农村集体经济组织的名义进行登记，不得以个人名义登记。

2.鼓励留用地开发建设为经营性物业。村集体组织可通过自主开发、合资合作的方式将留用地建设为经营性物业，形成收益稳定的农村集体资产。

3.鼓励实行留用地置换物业。

4.留用地折算货币补偿标准，留用地折算货币补偿标准不低于所在地相对应《全国工业用地出让最低价标准》的70%。被征地农民养老保障按《广东省人民政府转发省人力资源和社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》(粤府办〔2010〕41号)执行。

三、土地征收实施步骤

该项目按照以下程序开展土地征收工作:

1.发布征收土地公告。在临江镇梧峰村、年丰村、澄岭村、联新村、禾坑村、桂林村村委会,新区自然资源和城乡规划局等办公地点，发布征收土地公告。

2.发布征地补偿、安置方案的公告。在临江镇梧峰村、年丰村、澄岭村、联新村、禾坑村、桂林村村委会,新区自然资源和城乡规划局等办公地点,发布土地征地补偿安置方案。

3.办理补偿登记。被征收土地的所有权人、使用权人应当在公告规定的期限内，持土地权属证书办理征地补偿登记。

4.实地丈量土地面积，清点地上附着物。经核实后，在本村委会张榜公示。

5.签订征地协议。经张榜公示无异议，签订征地协议。

6.实施征地、交付土地。根据征地补偿安置方案确定的标准，及时足额地支付给被征地的农民和村集体经济组织，按时交付土地。

四、个案处理原则

涉及土地租赁的，土地补偿款、待征后续保障归土地原有使用权人，地上附着物归实际投资方。涉及集体待征后续保障归土地原生产队所有。涉及国有建设用地的，以评估价值为准，国有农用地参照集体农用地标准执行。

# 附件1-1：河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）土地征收补偿标准

附件1-2：河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）坟墓征收补偿标准

附件1-3：河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）果树竹木征收补偿标准

# 附件1-1

河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）土地征收补偿标准

- 耕地补偿标准52700 元/亩（含土地补偿和安置补助）

- 山地补偿标准: 28600 元/亩（含土地补偿和安置补助）

- 水面养殖补偿标准: 56266 元/亩（含土地补偿和安置补助）

四、开荒地补偿标准:土地补偿46000元/亩

五、园地补偿标准: 48650元/亩（含土地补偿和安置补助）

注: 1.征地地类以现场勘测的现状地类为准。

2.耕地中成片种植的一般农作物按每年的价值补偿，经济作物3000元/年，一般作物1400元/年，果树或者其他植物的，青苗补偿费按相应的补偿标准计算。

3.补偿标准不足以支付迁移费用的大型花木场、苗圃场（面积超过2亩），经征地组织单位批准后可委托有资质的中介机构评估后协商确定。

4.征收农村集体所有的农村道路、广场、晒谷场及房前屋后余坪、水渠等直接服务农村、农业和农民的设施用地按原地类用地补偿；征收具有合法用地建设用地补偿：征收具有合法用地手续集体建设用地及宅基地可委托资质评估公司评估后协商补偿。
    5.收回的国有农场、林场等农用地，其补偿标准参照征收集体用地标准执行。
    6.被征收集体土地上附属设施及其他附着物，有补偿标准规定的按照有关规定进行补偿，无规定参照类似种类标准实施或委托有资质中介机构评估后确定补偿。
    7.土地征收预公告后，任何单位和个人在拟征地范围内各种抢栽、抢种的青苗和抢搭、抢建的建(构)筑物一律不予补偿。

# 附件1-2

河源市G205国道江东新区（临江段）坟墓征收补偿标准

# 一、自行迁坟补偿标准:根据墓地类型分别进行补偿。

1、阴城(元/㎡) : 3500-4000

2、金坛(元/个): 1000

3、土坟(元/座): 8000

4、大葬(元/座): 18000

5、小水泥(石灰)坟(元/座): 15000-20000

6、中水泥(石灰)坟(元/座): 20000-35000

7、大水泥(石灰)坟(元/座) 35000-50000

# 二、统一安置搬迁费标准:

1、阴城(元/㎡) :按安放金坛数量计价

2、金坛(元/个): 500

3、土坟(元/座): 1000

4、大葬(元/座): 1500

5、小/中/大水泥(石灰)坟(元/座)2000

备注:大水泥(石灰)坟规格为面积超过10(含)平方长中水泥(石灰)规格为面积5-10平方米；小水泥（石灰）坟规格为面积小于5平方米;坟墓最高补偿标准不超过50000元座。

# 附件1-3

河源市G205国道江东新区（临江段）果树竹木征收补偿标准

成片果木按每亩60株计价，补偿金额不超过45000元/亩

| 序号 | 作物 名称 | 规格 | 补偿标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零星种植 （元∕棵） | 成片种植（元/亩） |
| 1 | 荔枝、 龙眼 | 特大棵（挂果，φ超过30CM） | 1100—1500 | 成片种植最多补偿30棵， 补偿总额不超45000 |
|  |  | 大棵（挂果，φ20-30CM） | 700—1100 | 成片种植最多补偿40棵， 补偿总额不超44000 |
|  |  | 中棵（挂果，φ10-20CM） | 300—700 | 成片种植最多补偿50棵， 补偿总额不超35000 |
|  |  | 小棵（挂果，φ小于10CM） | 80—300 | 成片种植最多补偿80棵， 补偿总额不超24000 |
|  |  | 幼棵（未挂果） | 20—80 | 成片种植最多补偿120棵， 补偿总额不超9600 |
| 2 | 黄皮、沙梨、枇杷、柿子、橄榄、番石榴、栗树、芒果 | 特大棵（挂果，φ超过25CM） | 450—650 | 成片种植最多补偿35棵， 补偿为22500 |
|  |  | 大棵（挂果，φ15-25CM） | 250—450 | 成片种植最多补偿50棵， 最高补偿不超22500 |
|  |  | 中棵（挂果，φ小于15CM） | 50—250 | 成片种植最多补偿60棵， 最高补偿不超15000 |
|  |  | 小棵（未挂果） | 10—50 | 成片种植最多补偿80棵， 最高补偿不超4000 |
| 3 | 桃、李、梅、杨桃、枣、柚子 | 特大棵（挂果，φ超过20CM） | 170—250 | 成片种植最多补偿55棵， 补偿为13750 |
|  |  | 大棵（挂果，φ10-20CM） | 90—170 | 成片种植最多补偿75棵， 最高补偿不超12750 |
|  |  | 中棵（挂果，φ5-10CM） | 20—90 | 成片种植最多补偿90棵， 最高补偿不超8100 |
|  |  | 小棵（挂果，φ小于5CM） | 10—20 | 成片种植最多补偿120棵， 最高补偿不超2400 |
| 4 | 杉、松、桉、梧树及其他杂树（用材林） | 特大棵（φ超过25CM） | 150-200 | 成片种植的补偿为4500 |
|  |  | 大棵（φ15-25CM） | 50-150 | 成片种植的补偿为3500 |
|  |  | 中棵（φ8-15CM） | 20—50 | 成片种植的补偿为2500 |
|  |  | 小棵（φ小于8CM） | 10—20 | 成片种植的补偿为1500 |
| 5 | 果树苗 （乔木类） | 大果苗（未挂果，树高大于1.3m） | 12 | 成片种植平均密度不小于500棵/亩，最高补偿不超6000。 |
|  |  | 中果苗（未挂果，树高0.5-1.3m) | 5 | 成片种植平均密度不小于1000棵/亩，最高补偿不超5000 |
|  |  | 小果苗（未挂果，树高小于0.5m) | 2 | 成片种植平均密度不小于2000棵/亩，最高补偿不超4000 |
| 6 | 柑、桔、橙、人参果等其他杂果 | 特大棵（挂果，树高大于2.0m） | 170—250 | 成片种植最多补偿60棵， 补偿为15000元/亩 |
|  |  | 大棵（挂果，树高1.5-2.0m） | 100—170 | 成片种植最多补偿75棵， 最高补偿不超12750 |
|  |  | 中棵（挂果，树高1-1.5m） | 20—100 | 成片种植最多补偿75棵， 最高补偿不超7600 |
|  |  | 小棵（挂果，树高小1m） | 5—20 | 成片种植最多补偿80棵， 最高补偿不超1600 |
| 7 | 茶树 | 大棵（冠幅1.5m以上） | 90 | 成片种植每亩种植平均密度不小于60棵/亩，最高补偿不超5400 |
|  |  | 中棵（冠幅1-1.5m） | 45 | 成片种植每亩种植平均密度不小于90棵/亩，最高补偿不超4500 |
|  |  | 小棵（冠幅0.5-1.0m） | 13 | 成片种植每亩种植平均密度不小于120棵/亩，最高补偿不超1600 |
|  |  | 幼苗（冠幅小于0.5m） | 3 | 成片种植每亩种植平均密度不小于200棵/亩，最高补偿不超1000 |
| 8 | 火龙果 | 大（已挂果，种植5年及以上有水泥架） | 200元/墩 | 成片种植每亩最多补偿160墩, 最高补偿32000 |
|  |  | 中（已挂果，种植4年以上有水泥架） | 160元/墩 | 成片种植每亩最多补偿160墩, 最高补偿25600元/亩。 |
|  |  | 小（已挂果，种植2年以上有水泥架） | 80元/墩 | 成片种植每亩最多补偿160墩, 最高补偿12800元。 |
|  |  | 幼（种植不足2年，有水泥架） | 40元/墩 | 成片种植每亩最多补偿160墩, 最高补偿6400 |
| 9 | 百香果、葡萄 | 大（已挂果，种植2年以上） | 150-200 | 成片种植每亩最多补偿200棵, 最高补偿40000 |
|  |  | 中（已挂果，种植1年以上） | 100-150 | 成片种植每亩最多补偿200棵, 最高补偿30000 |
|  |  | 小（未挂果，种植1年以上） | 15-100 | 成片种植每亩最多补偿200棵, 最高补偿20000 |
| 10 | 菠萝 | 已挂果 | 4元/棵 | 成片种植每亩最高补偿4000 |
|  |  | 未挂果 | 2元/棵 | 成片种植每亩最高补偿2000 |
| 11 | 其他零星 果苗 (灌木类) | 大苗（人工种植，树高0.5m以上） | 7 | 按时清点。 |
|  |  | 中苗（人工种植，树高0.3-0.5m以上） | 5 |  |
|  |  | 小苗（树高0.3m以下） | 2 |  |
| 12 | 麻竹、毛(苗)竹 | 成竹，竹高4m以上 | 2 | 成片竹子每亩最高补偿5000元 |
|  | 黄竹、泥竹、丹竹 | 成竹，竹高4m以上 | 1 | 成片竹子每亩最高补偿2500元 |
| 13 | 甘蔗 | 生长期、收获期 | - | 3000 |
| 14 | 大棚蔬菜 | 播种期、生长期 | - | 3000 |
|  |  | 收获期 | - | 5000 |
| 15 | 大蕉、香蕉、粉蕉、木瓜 | 大（已挂果，树高大于1.5m） | 30 | 成片种植每亩最多补偿120棵, 最高补偿3600 |
|  |  | 中（未挂果，树高大于1.5m） | 20 | 成片种植每亩最多补偿120棵, 最高补偿2400 |
|  |  | 幼苗（树高小于1.5m） | 6 | 成片种植每亩最多补偿250棵, 最高补偿1500 |

备注说明：

1.成片种植的果树竹木最高补偿标准为45000元/亩。

2.树木的主杆直径，以离地面50㎝量算为准。

3.成片种植的果木竹木青苗所列补偿是按科学测算的合理种植密度签订每亩最高补偿棵数，超出每亩最高补偿棵数的部分不予补偿，达不到每亩最高补偿棵数的按实际棵数予以补偿。

4.未列入上述标准的果树竹木，参照相近似价值的果木种类标准进行补偿；对个别未列入上述标准的名贵林木或特殊林木，委托具备资质的中介机构评估后协商确定。

5.除花木场、苗圃场外，其他零星移植果树按正常标准5折以下补偿搬迁损失费。

6.被征收土地上的果树竹木等在规定期限种植人自行砍伐、搬迁的，果树竹木等材料归物主所有；逾期的，由征地单位按规定处理。

# 附件2

河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）房屋征收补偿安置方案

为做好河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）房屋征收工作，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令2011第590号）、《关于加强监督检查进一步规范征地拆迁行为的通知》（中纪办〔2011〕8号）、《河源市人民政府关于印发河源市城市规划区房屋征收与补偿实施办法的通知》（河府〔2017〕44号)等法律法规的有关规定，结合新区实际，制定本方案。

# 一、征收基本情况

（一）征收范围：

项目征收范围为临江镇梧峰村、年丰村、澄岭村、联新村、禾坑村、桂林村土地，总面积约1450.965亩。具体以用地红线图为准(见附图)。

（二）房屋征收部门：江东新区管理委员会。

（三）征收实施单位：临江镇人民政府。

（四）被征收人:征收范围内的房屋所有权人。

（五）签订征收补偿协议期限：发布征收公告之日6个月内。

（六）搬迁腾空房屋期限：签订协议之日起30天内。

（七）评估时点：发布征收决定公告之日。

（八）候选房地产价格评估机构(以下简称评估机构)：根据市住房和城乡建设局公布的具有相应资质从事房屋征收评估的评估机构名单为准。

1.河源市汇通土地与房地产评估事务所（普通合伙）

2.广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司

3.河源市勤信土地与房地产评估有限公司

4.广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司河源分公司

5.深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司河源分公司

6.河源诚至信房地产土地资产评估有限公司

7.河源市恒立信房地产评估有限公司

8.广东大川土地房地产资产评估有限公司

9.河源市德颐土地房地产评估有限公司

10.河源市鑫安房地产土地评估咨询有限公司

11.河源市正大资产土地房地产估价顾问有限公司

12.河源市久和土地房地产评估有限公司

13.河源新纪元房地产评估有限公司

14.深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司河源分公司

15.深圳市国策房地产土地估价有限公司河源分公司

16.广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

17.广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司

18.深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

19.国众联资产评估土地房地产估价有限公司

20.广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司

21.广东公评房地产与土地估价有限公司

22.深圳市尊量行土地房地产估价有限公司

23.广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司

（九）征收范围内房屋的基本情况：需征收土地1450.965亩，房屋3.76万平方米，生产性用房5500平方米，附属设施1.6万平方米。

# 二、房屋征收补偿安置（包括构筑物）

# 结合江东新区实际，为有效推进项目房屋征收工作，房屋征收补偿的原则、范围、标准，安置的原则、范围、标准、方式，建筑物的界定及家庭分户原则，临时过渡方式，停产停业损失，补助和奖励参照河源市高铁新城房屋征收补偿安置方案的方式及标准执行（见附件2-1、2-2）。

（一）房屋征收实施步骤

该项目按照以下程序开展土地房屋征收工作：

1.现场公告

（1）《河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）房屋征收决定公告》;

（2）《河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）房屋征收补偿安置方案》;

（3）国家、省、市房屋征收与补偿有关的法规、规章、规范性文件等;

（4）征收实施单位名称、征收工作人员名单;

（5）安置房规划选址及建筑设计图等。

2.房屋征收实施单位应将《河源市G205国道东移项目江东新区（临江段）土地房屋征收补偿方案》发放给被征收人。

3.确定房地产评估机构。评估机构由被征收人协商选定或是通过招投标形式进行确定。

4.评估机构对被征收范围内房屋进行评估。被征收人应当协助注册房地产估价师对被征收房屋进行实地查勘，提供或者协助搜集被征收房屋价值评估所必需的情况和资料。

5.公示初步评估结果。房屋征收实施单位应当将初步评估结果在征收范围内向被征收人公示。公示期间，评估机构应当安排注册房地产估价师对初步评估结果进行现场说明解释。

被征收人或者房屋征收部门对评估结果有异议的，应当自收到评估报告之日起10日内，向原房地产价格评估机构申请复核评估。申请复核评估的，应当向原房地产价格评估机构提出书面复核评估申请，并指出评估报告存在的问题。

原房地产价格评估机构应当自收到书面复核评估申请之日起10日内对评估结果进行复核。复核后，改变原评估结果的，应当重新出具评估报告；评估结果没有改变的，应当书面告知复核评估申请人。

被征收人或者房屋征收部门对原房地产价格评估机构的复核结果有异议的，应当自收到复核结果之日起10日内，向被征收房屋所在地房地产价格评估专家委员会申请鉴定。

6.签约期限内，由征收实施单位与被征收人签订征收补偿协议。签订补偿协议时被征收人需带房屋所有权证、国有土地使用证、户口簿、身份证、营业执照、税务登记证等有效的原件和复印件，房屋征收实施单位应收回房屋所有权证、国有土地使用证等证件。

7.签约期限届满，被征收人未能达成补偿协议的，由房屋征收部门按照房屋征收补偿方案作出房屋征收补偿决定，并在房屋征收范围内予以公告。

被征收人应当自觉履行房屋征收补偿决定，如不服该征收补偿决定，可以在房屋征收补偿决定作出之日起60日内依法申请行政复议，或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。

被征收人在法定期限内既不申请行政复议又不提起行政诉讼的，在补偿决定规定的期限内又不搬迁的，由江东新区管委会申请属地所在人民法院强制执行。

8.选择货币补偿的,在签订补偿协议并搬迁腾空完毕，经征收工作人员验收后领取补偿款，补偿工作结束。

9.选择房屋产权调换的，在签订补偿协议并搬迁腾空完毕，经征收工作人员验收并算清安置房和被征收房屋差价款。待安置房交付时，征收实施单位与被征收人双方结清差价后，安置房交付，补偿工作结束。

10.公布补偿结果。房屋征收部门应当建立房屋征收补偿档案，并将补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

# 三、其他有关事项

（一）被征收房屋的水、电、固定电话、有线电视、信息网、管道燃气等迁移、转户、销户手续，由被征收人自行到有关部门申请办理，并负责结清已使用的水、电、电话、电视、燃气等费用。

（二）征收房屋涉及的中、小学生需要异地就学的，可以在现居住地学校就读;需要过渡临时就学的，可以在临时居住地学校就读;需要回迁就学的，可以在回迁居住地学校就读。学生居住地教育行政主管部门负责安排办理已在校学生的转学工作，所在学校不得收取择校费或者以非本学区学生为由拒绝学生入学和收取其他费用。

（三）被征收房屋的注销登记：房屋征收实施单位应当在被征收房屋拆除后30日内，持房屋征收决定、补偿协议、房屋所有权证书、国有土地使用权证书到相关部门办理房屋所有权、土地使用权注销登记手续。

（四）征收产权不明确的房屋，由房屋征收部门提出补偿安置方案，报市人民政府同意，并向公证机关办理证据保全后实施征收，待产权明确后再补偿给产权所有人。

（五）本方案未列明事项按河源市土地房屋征收相关文件执行。

# 附件2-1：河源市高铁新城房屋征收补偿安置标准及方式

附件2-2：河源市G205国道江东新区（临江段）征收补偿参考标准表

附件2-1

河源市高铁新城房屋征收补偿安置

标准及方式

一、房屋征收补偿安置（包括构筑物）

（一）补偿原则与范围：

1.对被征收人给予的补偿包括：（1）被征收房屋价值的补偿;（2）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿;（3）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。

2.征收范围内建筑物类别的界定工作由建筑物类别界定工作组负责。对认定为合法家庭住房、祖屋及老宅基地的，按照市场评估价给予补偿；对认定为农业生产设施及其他建筑的，给予建筑成本价补偿及地价补偿。

3.对认定为违法违章建筑和超过批准期限的临时建筑，不予补偿。界定为违章建筑的原则是：凡是新区2014年5月20日成立以后未经审批又不符合农村住房政策的建筑界定为违章建筑。

（二）征收补偿安置方式：

被征收人对被征收的合法家庭住房及祖屋原则上选择产权调换（即上楼安置），也可以选择货币补偿，均应承诺放弃在原籍额外申请宅基地建房的权利。生产设施用房及其他建筑采取货币补偿方式。

1.货币补偿：被征收的合法家庭住房选择货币补偿安置的，依据《河源市人民政府关于印发河源市城市规划区房屋征收与补偿实施办法的通知》（河府﹝2017﹞44号）文件执行。被征收房屋的补偿金额由被征收人选定的候选房地产评估机构参照《国有土地上房屋征收评估办法》(建房〔2011〕77号)及河源市区房屋征收相关规定进行评估确定。

2.产权调换：房屋征收实施单位应提供相应数量的产权调换房屋(以下简称安置房)供被征收人进行产权调换。

（1）产权调换的原则与标准：

①单家独院的房屋按折算后的建筑面积进行调换单层砼结构以1:1.25的比例进行调换;砼结构2层以上的第一层按1:1.15的建筑面积进行调换，第二层以上按1:1.05的建筑面积进行调换;砖木、瓦结构的第一层按1:1.15的建筑面积进行调换，第二层以上按1:1的建筑面积进行调换。实行产权调换后的房屋建筑占地面积不另作补偿，附属设施实行货币补偿。

②征收房屋中的技术层(如夹层、阁楼等)如属于原建筑物整体结构和布局或者经报建批准，层高超过2.2米;楼底高度不少于2.4米(即自然层高不少于4.6米)的，可计算产权面积，按1∶1的比例调换产权面积;层高不足2.2米的，不作产权调换，只按市场评估价格给予货币补偿。

砖木瓦房屋第二层其檐高不足2.2米，墙高2.2米以上的，可当一层作产权调换或作货币补偿;墙高不足2.2米又超过1.6米的，按50%折算建筑面积作产权调换或货币补偿，墙高1.6米以下的，只作货币补偿。

框架、混凝土结构房标准檐高为3米，红砖、泥砖瓦标准檐高为2.8米，实行货币补偿的，每增减10厘米补偿标准也随之增减1%。阳台按1/2折算建筑面积，飘檐按水平投影的1/4折算建筑面积进行补偿。

③实行产权调换，安置房面积与折算后补偿面积按1∶1进行调换，每户超面积安置不得超过按比例调换面积的20%。安置房面积超过折算后补偿面积10平方米以内的，按成本价结算差价;超过10平方米的部分，按市场评估价结算。安置房面积不足折算后补偿面积的部分，按市场评估价补给被征收人。安置房面积每户最多不超过320平方米，折算面积超过部分按评估价给予补偿。

④安置房选择按先签订协议先选的原则。优先照顾年满60周岁以上孤寡老人及下肢严重残疾者选择最底层住宅楼房。房屋征收实施单位应将安置房的地点、面积、楼层、过渡期限以及安置方案、择房图表等张榜公布，接受被征收人咨询、监督。

⑤安置房分户原则：本地村（居）民根据户口簿登记内容，子女年满18周岁的为一个自然户，夫妻不得另行分户。

⑥安置房办证及费用由房屋征收实施单位负责。安置房交付之日起12个月内办理好房产登记手续。

（2）安置房源

①安置房源在不影响规划的前提下，原则上设在本村辖区内，具体位置以规划图为准。

②交房标准(毛坯房)：

1.楼地面：结构面层;

2.墙面：水泥石灰砂浆找平;

3.天花：水泥石灰砂浆找平;

4.给水：总管接至户内;

5.供电：总线接户内;

6.排水：预留接口(厨房、卫生间、阳台);

7.门窗：铝合金窗，不锈钢入户门(其它门不装)。

房屋征收实施单位必须提供符合国家、省、市规定的质量安全标准及房屋建筑设计技术规范标准的安置房，另按每平方米280元标准补偿室内基础装修费。

③安置房为中高层电梯房，住宅约分为80平方米/套、100平方米/套、120平方米/套和140平方米/套4种规格。本规格面积为建筑面积，套内面积以实际核算。

（三）临时过渡方式及其他补偿安置

1.临时过渡方式一律采取发放临时安置补偿费，由被征收人自行解决过渡期住房问题。

2.征收项目范围内的原有公共硬底化道路政府投入部分不予补偿。

3.因征收房屋造成搬迁的，给予被征收人按房屋建筑面积一次性支付每平方米70元的搬迁费。

4.被征收人选择货币补偿的，给予被征收人一次性支付3个月每人每月200元的临时安置补偿费。

5.被征收人选择房屋产权调换，在过渡期限内，自行解决周转用房的，给予每人每月200元的临时安置补偿费(按常住人口为准)，直至安置房交付之日后三个月止。过渡期限是指从被征收房屋腾空之日起至安置房交付之日止。

安置房为期房，过渡期限不得超过36个月。如过渡期限延长，对被征收人自行解决周转用房的，从逾期之日起付给被征收人的临时安置补偿费增加50%。

6.对因征收房屋造成被征收人停产停业损失的补偿，由征收当事人根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素协商确定。协商不成的，可以委托房地产价格评估机构评估确定。对评估结果有异议的，可以按照《河源市人民政府关于印发河源市城市规划区房屋征收与补偿实施办法的通知》（河府〔2017〕44号）第二十二条相关规定申请复核、鉴定。

（1）房屋被征收前的效益。

①被征收人能提供税务部门出具的税后利润凭证的，效益以房屋征收决定作出前1年内实际月平均税后利润为准。

②被征收人不能提供税务部门出具的税后利润凭证等证明（含完税凭证不能反映停产停业损失）或者无法核算税后利润的，效益按上年度本地区同行业平均税后利润额或者同类房屋市场租金计算。对于营业面积在100平方米（含本数）以内的小型商铺（不含农家乐、工厂、洗车场等），按照建筑物内营业面积（厨房、卫生间、仓库除外）以不超过每月每平方米200元给予补偿，具体标准根据项目的区位在补偿方案中确定。

（2）停产停业期限。

停产停业期限的确定，选择货币补偿的按6个月计算；选择产权调换的，停产停业期限自被征收人实际搬迁之日起至产权调换房屋通知交付之日止。

（3）给予停产停业损失补偿应当同时符合以下条件：①经自然资源、住建等部门认定为合法的建筑（认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑不予停产停业损失补偿）;②具有合法、有效的工商营业执照、税务登记证以及其它有关许可证件；③作出房屋征收决定前实际正在经营，因征收房屋造成了停产停业损失。

7.经批准开办的养殖场及其它生产性用房按市场建筑成本实行货币补偿，造成停业停产损失的，按建筑面积每平方米100元的标准一次性补偿。

8.无合法产权证明且经自然资源、住房城乡规划建设部门认定为“一户一宅”之外的房屋，在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议的，由自然资源、住房城乡规划建设等职能部门以及地方人民政府按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等相关规定依法处理。

9.生产设施用房以及“一户一宅”之外的房屋（祖屋除外），如无法提供合法建房手续，必须在接到政府发出处理通知一个星期内与征收实施单位协商处理完毕，逾期不得享受一切奖励政策。

10. 老宅基础按建筑成本只作货币补偿。

11.被征收房屋的建筑面积和用途，以房屋所有权证书和房屋登记簿的记载为准。未记载用途的，由房产登记机构依据规划部门提供的合法有效文件进行确认。被征收人有证据证明房屋所有权证书和房屋登记簿记载的建筑面积有误的，应当在房屋征收决定公告发布之日起15日内向房屋征收部门提出申请，由房屋征收部门委托具有相应资质的房产测绘机构对房屋的实际合法建筑面积进行测量，并出具测量结果报告，房屋建筑面积以测量结果报告为准。

12.征收设有抵押权、被查封及扣押的房屋，按照国家有关的法律、法规执行。

13.被征收人的固定电话、有线电视、信息网、空调、太阳能设备等，按照价格主管部门规定的移动安装费用或者市场价格给予补偿;被征收人自费开户的管道燃气、自来水，按照价格主管部门规定的现行开户的费用给予补偿。

14.签订补偿协议之日起15个工作日内支付50%补偿款，房屋搬迁腾空后5个工作日内再支付50%补偿款。已作补偿的建(构)筑物及附属物归政府所有，被征收人不得毁坏和自行拆除(房屋征收实施单位同意的除外)。

（四）补助和奖励

1.选择安置房顶层的，按安置房套内面积每平方米一次性给予200元奖励;选择安置房住宅第一、二、三、四层的，按安置房套内面积每平方米一次性分别给予300、200、100、50元奖励;

2.在规定期限内签订协议并完成搬迁腾空，给予每户补助、奖励2-5万元(附属设施除外);

3.选择货币补偿的，给予被征收人一次性3个月每人每月200元的安置补偿奖励；

4.逾期不签订补偿协议，不予奖励。

二、建筑物的界定

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、国土资源部《关于加强农村宅基地管理的意见》等法律法规，参照河源市区建筑物类别界定工作现行《河源市区农村房屋征收建筑物类别界定工作指导意见》（河国土资发〔2014〕342号）的标准执行。

# 附件2--2

# 河源市G205国道江东新区（临江段）征收补偿参考标准表

# （一）家庭住宅、祖屋及老宅基地，及具有合法手续的建筑物

估价对象市场价值单价评估表

| 序号 | 项目名称（住宅房屋） | 单位 |  | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层框架结构住宅 | ㎡ |  | 3450 | 含地价、基础 |
| 2 | 二层（或以上）框架结构住宅 |  |  |  |  |
|  | 第一层框架结构 | ㎡ |  | 3250 | 含地价、基础 |
|  | 第二层（或以上）框架结构 | ㎡ |  | 3150 | 含地价、基础 |
| 3 | 单层混合结构住宅 |  |  | 3300 | 含地价、基础 |
| 4 | 二层（或以上）混合结构住宅 |  |  |  |  |
|  | 第一层混合结构 |  | ㎡ | 3100 | 含地价、基础 |
|  | 第二层（或以上）混合结构 |  | ㎡ | 3000 | 含地价、基础 |
| 5 | 单层砖木瓦结构住宅 |  | ㎡ | 3050 | 含地价、基础 |
| 6 | 二层（或以上）砖木瓦机构住宅 |  |  |  |  |
|  | 第一层砖木瓦结构 | ㎡ |  | 2850 | 含地价、基础 |
|  | 第二层（或以上）砖木瓦结构 | ㎡ |  | 2800 | 含地价、基础 |
| 7 | 顶层铁皮屋、铁皮棚 | ㎡ |  | 300 |  |

# （二）其他建筑物及构筑物（包括非农业生产性用房）

估价对象建筑物成本价值单价评估表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架结构 | ㎡ | 1100 | 基础 |
| 2 | 混合结构 | ㎡ | 1000 | 基础 |
| 3 | 红砖木瓦结构 | ㎡ | 750 | 基础 |
| 4 | 泥砖木瓦结构 | ㎡ | 650 | 基础 |
| 5 | 红砖铁皮瓦 | ㎡ | 550 | 基础 |
| 6 | 红砖石棉瓦 | ㎡ | 450 | 基础 |

# （三）农业生产设施及构筑物

估价对象建筑物成本价值单价评估表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易结构（红砖铁皮瓦）房屋、简易棚房、灰间、杂物间、栏舍 | ㎡ | 250 | 基础 |
| 2 | 无砖（角铁、铜管）铁皮瓦房 | ㎡ | 170 | 基础 |
| 3 | 简易养殖场（竹木瓦结构、外墙围护结构砌砖1M以下） | ㎡ | 200 | 基础 |
| 4 | 简易养殖场（砖木瓦结构、外墙围护结构砌砖1M以下） | ㎡ | 350 | 基础 |
| 5 | 标准养殖场（框架结构、外墙围护结构砌砖1M以上、水泥砂浆地面、水电设备齐全、排水排污设施配套） | ㎡ | 500 | 基础 |
| 6 | 标准养殖场（混合结构、外墙围护结构砌砖1M以上、水泥砂浆地面、水电设备齐全、排水排污设施配套） | ㎡ | 850 | 基础 |
| 7 | 标准养殖场（砖木瓦结构、外墙围护结构砌砖1M以上、水泥砂浆地面、水电设备齐全、排水排污设施配套） | ㎡ | 900 | 基础 |

# （四）构筑物及房屋附属物价值单价评估表

（以下所列各项均包含人工费、材料费、辅料）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （单砖）砖墙、围墙（未批档） | ㎡ | 125 |  |
| 2 | （单砖）砖墙、围墙（已批档） | ㎡ | 145 |  |
| 3 | （18墙）砖墙、围墙（未批档） | ㎡ | 155 |  |
| 4 | （18墙）砖墙、围墙（已批档） | ㎡ | 180-220 |  |
| 5 | 砖石房屋基础（按建基面积计） | ㎡ | 200 |  |
| 6 | 毛石挡土墙 | ㎡ | 250 |  |
| 7 | 普通门楼（宽2米以内） | ㎡ | 2000 |  |
| 8 | 门楼（宽2米内、高2米） | ㎡ | 3000 |  |
| 9 | 门楼（宽2.5米内、高2米） | ㎡ | 5000 |  |
| 10 | 门楼（宽3米内、高2米） | ㎡ | 7500 |  |
| 11 | 门楼（宽3米以上、高2米） | ㎡ | 10000 |  |
| 12 | 水井（按容积计） | ㎡ | 300 |  |
| 13 | 泥井（限5㎡以内） | ㎡ | 100 |  |
| 14 | 手摇井（可使用） | 口 | 1000 |  |
| 15 | 晒坪 | ㎡ | 45 |  |
| 16 | 天井 | ㎡ | 50 |  |
| 17 | 木桁 | ㎡ | 20 |  |
| 18 | 木棚 | ㎡ | 50 |  |
| 19 | 化粪池 | 套 | 1000 |  |
| 20 | 家用沼气池（已使用沼气能源） | ㎡ | 350 |  |
| 21 | 炉灶（水泥砂浆面） | 套 | 500 |  |
| 22 | 炉灶（瓷片贴面） | 套 | 800 |  |
| 23 | 炉灶（大理石贴面） | 米 | 600 |  |
| 24 | 花岗岩灶台（按灶台平面尺寸计） | 米 | 700 |  |
| 25 | 不锈钢楼梯栏杆扶手φ50 | 米 | 115 |  |
| 26 | 不锈钢楼梯栏杆扶手φ63 | 米 | 125 |  |
| 27 | 不锈钢楼梯栏杆扶手φ76 | 米 | 140 |  |
| 28 | 镀锌管楼梯栏杆扶手 | 米 | 80 |  |
| 29 | 圆铜楼梯栏杆扶手 | 米 | 80 |  |
| 30 | 方钢楼梯栏杆扶手 | 米 | 85 |  |
| 31 | 木楼梯栏杆扶手 | 米 | 200 |  |
| 32 | 红木铁扶手 | 米 | 460 |  |
| 33 | 釉面砖（300*300） | ㎡ | 60 |  |
| 34 | 防潮砖（300*300） | ㎡ | 60 |  |
| 35 | 防滑砖（300*300） | ㎡ | 60 |  |
| 36 | 耐磨砖（300*300） | ㎡ | 60 |  |
| 37 | 耐磨砖（500*500） | ㎡ | 75 |  |
| 38 | 耐磨砖（600*600及以上） | ㎡ | 80 |  |
| 39 | 抛光砖（400*400） | ㎡ | 77 |  |
| 40 | 抛光砖（600*600） | ㎡ | 92 |  |
| 41 | 抛光砖（800*800及以上） | ㎡ | 100 |  |
| 42 | 长条砖、方砖 | ㎡ | 55 |  |
| 43 | 水刷石墙饰面 | ㎡ | 55 |  |
| 44 | 广场砖、碎花岗岩大理石拼贴 | ㎡ | 100 |  |
| 45 | 花岗岩、大理石 | ㎡ | 160 |  |
| 46 | 陶瓷马赛克 | ㎡ | 70 |  |
| 47 | 梯级砖 | 步 | 55 |  |
| 48 | 木地板（国产）复合型 | ㎡ | 55 |  |
| 49 | 木地板（国产）实木型 | ㎡ | 100 |  |
| 50 | 防盗门（双面全封豪华不锈钢） | ㎡ | 750 |  |
| 51 | 防盗门（单面全封豪华不锈钢） | ㎡ | 600 |  |
| 52 | 防盗门（铁皮全封方钢） | ㎡ | 180 |  |
| 53 | 一般铁门 | ㎡ | 140 |  |
| 54 | 实木大门（0.9米以内） | 樘 | 900 |  |
| 55 | 实木大门（子母门） | 樘 | 1300 |  |
| 56 | 原实木门 | 樘 | 1200 |  |
| 57 | 原实木门（子母门） | 樘 | 1450 |  |
| 58 | 夹板木板（有面板） | 套 | 460 |  |
| 59 | 夹板木板（无面板） | 套 | 280 |  |
| 60 | 镀锌卷闸门 | ㎡ | 90 | 镀锌管 |
| 61 | 豪华拉闸门 | ㎡ | 165 |  |
| 62 | 铝合金卷闸门 | ㎡ | 130 |  |
| 63 | 塑钢推拉门 | ㎡ | 130 |  |
| 64 | 防盗对讲器 | 户 | 110 |  |
| 65 | 铝合金们（推拉） | ㎡ | 340 |  |
| 66 | 卫生间铝合金门 | 套 | 320 |  |
| 67 | 卫生间塑钢门 | 套 | 180 |  |
| 68 | 卫生间塑料门 | 套 | 220 |  |
| 69 | 门窗套 | 米 | 45 |  |
| 70 | 塑钢门窗 | ㎡ | 165 |  |
| 71 | 铝合金门窗 | ㎡ | 180 |  |
| 72 | 塑钢窗 | ㎡ | 140 |  |
| 73 | 铝合金窗纱 | ㎡ | 75 |  |
| 74 | 不锈钢防盗网（不加钢筋、镀锌管）φ19 | ㎡ | 90 |  |
| 75 | 不锈钢防盗网（加钢筋、镀锌管）φ19 | ㎡ | 110 |  |
| 76 | 方钢防盗网 | ㎡ | 75 |  |
| 77 | 铁防盗网 | ㎡ | 70 |  |
| 78 | 玻璃胶墙饰面 | ㎡ | 8 |  |
| 79 | ICI墙饰面 | ㎡ | 25 |  |
| 80 | 多彩色墙面 | ㎡ | 18 |  |
| 81 | （浮搁式）石膏板天花 | ㎡ | 25 |  |
| 82 | 铝扣板天花（600*600） | ㎡ | 60 |  |
| 83 | 铝扣板天花（300*300） | ㎡ | 90 |  |
| 84 | 天花夹板装修（平面） | ㎡ | 80 |  |
| 85 | 天花夹板装修（有造型、按建筑面积计） | ㎡ | 100 |  |
| 86 | 塑料板天花 | ㎡ | 70 |  |
| 87 | 瓷块墙裙 | ㎡ | 75 |  |
| 88 | 木质墙裙 | ㎡ | 75 |  |
| 89 | 铁皮瓦隔热层（有隔热棉）含钢架 | ㎡ | 80 |  |
| 90 | 铁皮瓦隔热层（无隔热棉）含钢架 | ㎡ | 58 |  |
| 91 | 石膏线条 | 米 | 12 |  |
| 92 | 厨房壁柜 | 米 | 290 |  |
| 93 | 蹲厕（不含水箱、未安装不补偿） | 套 | 80 |  |
| 94 | 蹲厕（含水箱、未安装不补偿） | 套 | 150 |  |
| 95 | 坐厕（含水箱、未安装不补偿） | 套 | 500 |  |
| 96 | 陶瓷立柱型洗手盘 | 套 | 100 |  |
| 97 | 陶瓷台式洗手盘 | 套 | 200 |  |
| 98 | 不锈钢洗手盘 | 套 | 180 |  |
| 99 | 大理石洗手台（白色） | 台 | 350 |  |
| 100 | 浴缸（未安装不补偿） | 套 | 1000 |  |
| 101 | 屏风式博古架 | ㎡ | 350 |  |
| 102 | 外楼梯（室内有楼梯外加、室内无楼梯不补偿）铁质 | 条 | 1000 |  |
| 103 | 外楼梯（室内有楼梯外加、室内无楼梯不补偿）不锈钢 | 条 | 2000 |  |
| 104 | 外楼梯（室内有楼梯外加、室内无楼梯不补偿）混凝土 | 层 | 2800 |  |
| 105 | 窗帘盒（榉木或9厘板） | 米 | 58 |  |
| 106 | 排气扇（8寸以内） | 台 | 90 |  |
| 107 | 排气扇（10寸以内） | 台 | 110 |  |
| 108 | 阳光瓦（含钢架） | ㎡ | 80 |  |
| 109 | 天面水池 | 只 | 650 |  |
| 110 | 户外水池 | ㎡ | 100 |  |
| 111 | 条柜（无面板） | 米 | 288 |  |
| 112 | 条柜（贴面板） | 米 | 540 |  |
| 113 | 砖木结构房水、电补助（含表） | ㎡ | 各15 |  |
| 114 | 砼结构房水、电补助（含表） | ㎡ | 各25 |  |
| 115 | 有线电视、电话移动补偿 | 户 | 200 |  |
| 116 | 电视卫星接收器（小） | 套 | 200 |  |
| 117 | 电视卫星接收器（大） | 套 | 400 |  |
| 118 | 排水沟（三面） | m | 58 |  |
| 119 | 硅藻泥 | ㎡ | 50-80 |  |
| 120 | 铁丝网（粗） | ㎡ | 12 |  |
| 121 | 铁丝网（细） | ㎡ | 7 |  |
| 122 | 水泥电线杆 | 条 | 300 |  |
| 123 | 户外电线（1.5㎡） | m | 2.5 |  |
| 124 | 户外电线（2.5㎡） | m | 4.5 |  |
| 125 | 户外电线（3㎡） | m | 6 |  |
| 126 | 太阳能热水器搬迁 | 套 | 500 |  |
| 127 | 空调搬迁 | 台 | 300 |  |
| 128 | 琉璃瓦 | ㎡ | 40 |  |
| 129 | 太阳能路灯搬迁 | 条 | 500 |  |
| 130 | 陶瓷地脚线 | m | 15 |  |
| 131 | 水泥地板 | ㎡ | 70 |  |
| 132 | 铁架广告牌 | ㎡ | 350 |  |
| 133 | LED铝合金广告牌 | ㎡ | 750 |  |
| 134 | PRR供水管（11公分） | m | 18 |  |
| 135 | 铁艺栏杆（围墙） | ㎡ | 350 |  |
| 136 | 防盗系统（家庭） | 套 | 480 |  |
| 137 | 防盗系统（公司） | 套 | 680 |  |
| 138 | 固定衣柜（复合板） | ㎡ | 65 |  |
| 139 | 固定衣柜（实木） | ㎡ | 130 |  |
| 140 | 豪华铜艺大门 | ㎡ | 2580 |  |
| 141 | 塑胶地板 | ㎡ | 17 |  |
| 142 | 隐形防盗网 | ㎡ | 85 |  |
| 143 | 铜线（25㎡） | m | 22 |  |
| 144 | 铜线（50㎡） | m | 43 |  |
| 145 | 晒坪（含地价） | ㎡ | 195 |  |
| 146 | 鹅卵石地板 | ㎡ | 150 |  |
| 147 | 固定酒柜 | ㎡ | 70 |  |
| 148 | 固定酒鬼（实木） | ㎡ | 140 |  |
| 149 | PVC排水管（Φ16cm） | m | 50 |  |
| 150 | PVC排水管（Φ20cm） | m | 65 |  |
| 151 | PPR供水管（4分） | m | 9 |  |
| 152 | PPR供水管（6分） | m | 11 |  |
| 153 | PPR供水管（1寸） | m | 13 |  |
| 154 | 混凝土地板（道路）15公分 | ㎡ | 160 |  |
| 155 | 混凝土地板（道路）20公分 | ㎡ | 200 |  |
| 156 | 钢结构建筑物（厂房） | ㎡ | 1100 |  |
| 157 | 地磅（160吨） | 套 | 65000 |  |
| 158 | 地磅（250吨） | 套 | 85000 |  |
| 159 | 烘干房6×4米 | 个 | 5-8万 |  |
| 160 | 外墙漆 | ㎡ | 40-60 |  |
| 161 | 罗马柱圆 | m | 400-600 |  |
| 162 | 罗马护栏 | m | 450-550 |  |
| 163 | 罗马护栏墩0.8×0.8高1.5米 | m | 450-550 |  |
| 164 | 铁艺大门（自动） | ㎡ | 550-650 |  |
| 165 | 铁艺大门（自动） | 套 | 3800-4500 |  |
| 166 | 不锈钢伸缩大门（自动） | m | 1250-1350 |  |
| 167 | 不锈钢伸缩大门（自动） | 套 | 3800-4500 |  |
| 168 | 孔桩 | m | 700 |  |
| 169 | 罗马窗套 | m | 80 |  |
| 170 | 有筋水泥涵管（Φ30cm） | 米 | 70 |  |
| 171 | 有筋水泥涵管（Φ60cm） | 米 | 134 |  |
| 172 | 有筋水泥涵管（Φ80cm） | 米 | 234 |  |
| 173 | 有筋水泥涵管（Φ100cm） | 米 | 314 |  |
| 174 | 石膏水泥罗马柱（Φ25cm） | 米 | 550 |  |
| 175 | 不锈钢玻璃栏河（高100cm） | ㎡ | 380 |  |
| 176 | 罗马栏河（高100cm） | ㎡ | 450 |  |
| 177 | BLV铝芯电线（25平方） | 米 | 10 |  |
| 178 | BLV铝芯电线（50平方） | 米 | 16 |  |
| 179 | BLV铝芯电线（95平方） | 米 | 27 |  |
| 180 | 母猪搬迁 | 头 | 500 |  |
| 181 | 肉猪搬迁 | 头 | 100 |  |
| 182 | 猪栏门 | 套 | 100 |  |
| 183 | 产床 | 套 | 2000 |  |
| 184 | 定位栏 | 套 | 500 |  |
| 185 | 塑钢门 | 套 | 430 |  |
| 186 | 玻璃推拉门 | ㎡ | 450 |  |
| 187 | 不锈钢水箱搬迁 | 套 | 500 |  |
| 188 | 大理石梯级 | ㎡ | 180 |  |
| 189 | 视频监控系统（家庭） | 套 | 4500 |  |
| 190 | 视频监控系统（公司） | 套 | 6500 |  |
| 191 | 地磅（300吨） | 套 | 9500 |  |
| 192 | 沙搬迁 | m³ | 20 |  |
| 193 | 瓷土搬迁 | m³ | 25 |  |
| 194 | 集装箱搬迁 | 只 | 1000 |  |

- 注：此表未列项目的补偿价格，按照《国有土地上房屋征收评估办法》等有关规定进行估算。

- （五）产权置换、安置房屋（不含低价）价值评估标准

| - 名称 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 成本估值 | - ㎡ | - 2450 | - 按建筑面积计算 |
| - 市场估值 | - ㎡ | - 3130 | - 按建筑面积计算 |